SEGUNDO SPRINT

RETROSPECTIVE

Bugfund

versión 1.1

Lima, 08 de junio del 2023

Control de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/06/2023 | 1.0 | Creación y Redacción del Documento | Luis Valle |
| 08/06/2023 | 1.1 | Edición y formato del Documento | Ayrton Lopez |

¿Qué es una Sprint Retrospective?

Por definición, una retrospectiva te permite mirar hacia atrás a eventos o situaciones pasadas. La retrospectiva (definición de la Guía de Scrum) es una “oportunidad para que el Equipo de Scrum se inspeccione a sí mismo y cree un plan para que se realicen mejoras durante la próxima iteración”. Tiene sentido, especialmente porque el enfoque del desarrollo ágil es la mejora continua. Para mejorar, debes saber qué espada afilar.

Actividades realizadas antes del Sprint retrospective:

1.- Implementación de la Base de Datos.

2.- Implementación funcionalidad: Crear usuario.

3.- Implementación funcionalidad: Buscar Barbero.

4.- Implementación funcionalidad: Gestionar información personal.

5.- Implementación funcionalidad: Gestionar servicios brindados.

Cuestionamiento

¿Qué salió bien en el último sprint?

Hasta el momento solo el primer Sprint está conforme a lo planificado, se ha mantenido la comunicación, los tiempos de entrega y el trabajo en equipo para su desarrollo y ejecución por cada una de las partes del equipo.

¿Qué salió mal?

Tenemos un retraso en la entrega de los avances del proyecto, específicamente en la implementación del frontend, esto fue debido a que no hubo mucha comunicación ni seguimiento en el equipo por la falta de tiempo en cada uno de los miembros.

¿Qué aprendimos?

Aprendimos que debemos respetar los horarios propuestos en el cronograma y que además debemos comunicar al equipo en caso tengamos algún percance con terminar o llevar una tarea asignada, para así saber cual es el inconveniente y poder revisarlo con el grupo y superar la dificultad.

¿Qué deberíamos hacer diferente la próxima vez?

Aplicaremos los cambios solicitados para su mejor funcionamiento y eficacia del sistema, permitir conservar todas las conversaciones con los clientes, indistintamente del lugar de procedencia, agregar un sistema de recomendación de productos acorde a sus compras o favoritos o El cambio solicitado consiste en agregar la sección de reseñas de usuarios sobre productos que se ofrecen en la plataforma, agregar un sistema de recogida de estadísticas de las compras y ventas y demás movimientos así como de los cliente, añadir más filtros de búsqueda de los productos ofrecidos; además de mejorar los ya existentes para que sean más específicos y hacer comparaciones de precios y posibilidades de envío en los diferentes productos ofrecidos; además de mejorar los ya }existentes para que sean más específicos.